Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 14.09.2008 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Raccolti requisiti inizio documentazione e github |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| nessuno |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non ancora iniziato a pianificare |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare la programmazione |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.09.2008 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Programmazione usecase gant e studio |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| nessuno |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| giusto |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare a creare le varie connessioni di websocket |